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	单位：万元

	[bookmark: _GoBack]2021年市财政安排计划资金
	2021年用于偿还往年工程欠款资金
	2021年可实际用于工程支付资金
	2021年安排重点工程项目及往年欠款
	财政分年度支付资金

	
	
	
	项目内容
	总投资
	2021年
	2022年
	2023年

	
	
	
	国省道项目
	莱青高速公路北起莱州东，南至青岛即墨，途径莱州市、平度市，初步方案全长115.5公里（其中莱州境内30.87公里，连接线北苑路东延5公里，主线25.87公里），设互通立交6处（一般服务型互通立交3处，枢纽互通立交3 处；其中在莱州市设置综合立体枢纽立交1处在程郭镇高郭村，服务型互通立交1处在郭家店镇与小莱线相交），估算投资115亿元。为加快莱州至青岛高速公路的进度，2021年计划于青岛方面对接，2021年启动工程预可研、可研、环评等前期立项手续。
	1000
	600
	400
	

	
	合  计
	1000
	600
	400
	

	6819.2
	1400
	5419.2
	农村公路项目
	土山大桥改建工程：土山大桥位于新灰线白沙河入海口，现状为上世纪90年代修建的简易漫水桥，长60米，安全隐患大，计划拆除重建。新土山大桥按照公路一级设计，全长127米，宽11米。为先张法预应力混凝土板桥、灌注桩基础。总投资700万元。
	700
	600
	100
	

	
	
	
	
	莱战线路旺至夏土线段改建工程北起路旺大街北夏沙线路口，南至夏土线，路线全长3.5公里，路面宽度10-20米，其中路旺大街1.4公里为沥青混凝土路面，三合土基层，设计标准低，路旺大街以南2.1公里为2008年修建。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资2000万元。
	2000
	1200
	400
	400

	
	2021年市财政安排计划资金
	2021年用于偿还往年工程欠款资金
	2021年可实际用于工程支付资金
	2021年安排重点工程项目及往年欠款
	财政分年度支付资金

	
	
	
	项目内容
	总投资
	2021年
	2022年
	2023年

	6819.2
	1400
	5419.2
	农村公路项目
	夏沙线夏邱大街至白沙桥段改建工程：夏沙线夏邱大街至白沙桥段改建工程北起大厦桥，南至夏邱大街，路线全长3.1公里，路面宽度7米，原路面为2009年夏邱镇政府修建的20厘米水泥混凝土，设计标准低。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资800万元。
	800
	480
	160
	160

	
	
	
	
	S218三城线莱州绕城段改建工程
	539.2
	539.2
	
	

	
	
	
	
	根据《莱州市农村通户道路硬化工作实施方案》的要求，要建立市级引导扶持、镇街组织落实的精神，根据上级下达任务、莱州实际及各镇街的硬化的方式，对各镇街进行奖励。
	2000
	2000
	
	

	
	
	
	合计
	7039.2
	5419.2
	1060
	560

	
	
	
	往年欠款
	1400
	1400
	
	

	
	
	
	共计
	8439.2
	6819.2
	1060
	560



    备注：工程项目实际支付资金以中标价为准。



