附件１

|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年市财政安排计划资金 | 2021年用于偿还往年工程欠款资金 | 2021年可实际用于工程支付资金 | 2021年安排重点工程项目及往年欠款 |  |  | 财政分年度支付资金 |  |  |
|  |  |  | 项目内容 |  | 总投资 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|  |  |  | 国省道项目 | 莱青高速公路北起莱州东，南至青岛即墨，途径莱州市、平度市，初步方案全长115.5公里（其中莱州境内30.87公里，连接线北苑路东延5公里，主线25.87公里），设互通立交6处（一般服务型互通立交3处，枢纽互通立交3 处；其中在莱州市设置综合立体枢纽立交1处在程郭镇高郭村，服务型互通立交1处在郭家店镇与小莱线相交），估算投资115亿元。为加快莱州至青岛高速公路的进度，2021年计划于青岛方面对接，2021年启动工程预可研、可研、环评等前期立项手续。 | 1000 | 600 | 400 |  |
|  |  |  | 合 计 |  | 1000 | 600 | 400 |  |
| 6819.2 | 1400 | 5419.2 | 农村公路项目 | 土山大桥改建工程：土山大桥位于新灰线白沙河入海口，现状为上世纪90年代修建的简易漫水桥，长60米，安全隐患大，计划拆除重建。新土山大桥按照公路一级设计，全长127米，宽11米。为先张法预应力混凝土板桥、灌注桩基础。总投资700万元。 | 700 | 600 | 100 |  |
|  |  |  |  | 莱战线路旺至夏土线段改建工程北起路旺大街北夏沙线路口，南至夏土线，路线全长3.5公里，路面宽度10-20米，其中路旺大街1.4公里为沥青混凝土路面，三合土基层，设计标准低，路旺大街以南2.1公里为2008年修建。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资2000万元。 | 2000 | 1200 | 400 | 400 |
| 2021年市财政安排计划资金; 2021年用于偿还往年工程欠款资金; 2021年可实际用于工程支付资金; 2021年安排重点工程项目及往年欠款; 财政分年度支付资金. 项目内容; 总投资; 2021年; 2022年; 2023年. 6819.2; 1400; 5419.2; 农村公路项目; 夏沙线夏邱大街至白沙桥段改建工程：夏沙线夏邱大街至白沙桥段改建工程北起大厦桥，南至夏邱大街，路线全长3.1公里，路面宽度7米，原路面为2009年夏邱镇政府修建的20厘米水泥混凝土，设计标准低。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资800万元。; 800; 480; 160; 160. S218三城线莱州绕城段改建工程; 539.2; 539.2. 根据《莱州市农村通户道路硬化工作实施方案》的要求，要建立市级引导扶持、镇街组织落实的精神，根据上级下达任务、莱州实际及各镇街的硬化的方式，对各镇街进行奖励。; 2000; 2000. 合计; 7039.2; 5419.2; 1060; 560. 往年欠款; 1400; 1400. 共计; 8439.2; 6819.2; 1060; 560. 备注：工程项目实际支付资金以中标价为准。 |