##### 附件2

市交通运输局2021年拟实施重点工程项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 工程总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 2021年工作进度 | 支出计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上级政策资金 | 债券 资金 | 市级 财政 | 社会 资本 | 国投 公司 |  |  |
| 1 | 大莱龙铁路莱州北站站前广场及通站路建设工程 | 人行铺装广场、公交首末站及停车场、出租车停车场、社会车辆停车场、出租车送站落客泊位、社会车送站落客泊位、绿化及景观、配套房屋等，通站路起点接县道X042凤西线，沿现有生产路向西行进1公里后折向西北，接入站前广场场内道路。目前通站路已按照28米宽完成了征地拆迁手续。本次规划设计路线全长1.21公里，按照双向四车道二级公路技术标准建设，主路面宽16米、两侧各设置2米宽的人行道、4米宽的绿化带。 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。 | 140.00 |
| 2 | 潍烟高铁莱州站站前广场及通站路建设工程 | 建设面积约为10万平方米，包括广场、游客集散中心、落客平台、风雨长廊、公交车站场、出租车站场、社会车辆停车场。地下车库总面积拟设2万平方米，拟设停车位500个。通站道路4.8公里（双向六车道建筑宽度34米，3米人行道+3米非机动车道+3*3.5米机动车道+1米隔离栏+3*3.5米机动车道+3米非机动车道+3米人行道）。 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。 | 1000.00 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 工程总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 2021年工作进度 | 支出计划 |
|  |  |  |  | 上级政策资金 | 债券 资金 | 市级 财政 | 社会 资本 | 国投 公司 |  |  |
| 3 | 大莱龙铁路扩能改造项目 | 全线电气化改造、正线轨道加强、路基边坡病害防治、人口较为稠密局部区段实施线路封闭及平改立工程，沿线开设莱州南站（沙河镇留车村）、莱州北站（城港路街道大原二村）、朱桥站（朱桥镇可门大王家村）三个站场，莱州北站办理客运业务。 | 112000 |  |  |  | 112000 |  |  |  |
| 4 | 环渤海潍烟高铁项目 | 莱州段全长62.31公里，在文峰路街道槽碾村西北侧设莱州站，途经文峰路街道、文昌路街道、土山镇、沙河镇、虎头崖镇、程郭镇、平里店镇、驿道镇、朱桥镇等9个镇街，用地面积约3243亩。2021年，根据上级要求，积极配合潍烟高铁（莱州段）项目推进，按时完成用地红线以外、环保红线以内相关协议及各类法律文书签订，用地交付及征地拆迁工作。同时，按照上级工程施工投资计划，积极配合施工单位开展桩基、桥梁、路基等工程建设。 | 1160000 |  |  |  | 1160000 |  |  |  |
| 5 | 莱州港10号泊位建设项目 | 将10#泊位由5万吨级油品泊位改造为12万吨级油品泊位，主要装卸原油、燃料油、成品油等货种，设计年通过能力480万吨。 | 8236.26 |  |  |  | 8236.26 |  | 完成工程设计及泊位改造。 | 8236.26 |
| 6 | 北苑西路建设工程 | 全长约5公里，规划道路全宽49米，按照双向六车道一级公路技术标准建设，同时兼顾城市道路功能，将水、电、暖、照明等一体化设计、施工。由于受土地指标的限制，该工程先按照路面23米建，河套水库大桥、上跨引黄渠、下穿大莱龙铁路等结构物按照49米全宽设计施工。 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。 | 300.00 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 工程总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 2021年工作进度 | 支出计划 |
|  |  |  |  | 上级政策资金 | 债券 资金 | 市级 财政 | 社会 资本 | 国投 公司 |  |  |
| 7 | 海港线建设工程 | 全长6.3公里，采用双向4车道二级公路标准，同时兼顾城市道路功能，将水、电、暖、照明等一体化设计、施工；主要控制点有南阳河桥、上跨引黄渠桥、上跨大莱龙铁路。 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。 | 100.00 |
| 8 | 金仓街道产业园至三城线道路改建工程 | 路线分为南北两条，全长4.1公里，按照双向四车道一级公路标准设计、施工。路面宽度为20米，道路两侧设路缘石，路缘石外侧各5m绿化带。 | 4500 |  |  |  |  | 4500.00 | 公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。 | 200.00 |
| 9 | 土山大桥改建工程 | 按照公路一级设计，全长127米，宽11米。为先张法预应力混凝土板桥、灌注桩基础。 | 700 | 350.00 |  | 350.00 |  |  | 完成工程建设并通车 | 500.00 |
| 10 | 莱战线路旺至夏土线段改建工程 | 莱战线路旺至夏土线段改建工程北起路旺大街北夏沙线路口，南至夏土线，路线全长3.5公里，路面宽度10-20米，其中路旺大街1.4公里为沥青混凝土路面，三合土基层，设计标准低，路旺大街以南2.1公里为2008年修建。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资2000万元。 | 2000 | 300.00 |  | 1700.00 |  |  | 完成工程建设并通车 | 1200.00 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 工程总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 2021年工作进度 | 支出计划 |
|  |  |  |  | 上级政策资金 | 债券 资金 | 市级 财政 | 社会 资本 | 国投 公司 |  |  |
| 11 | 夏沙线 | 夏沙线夏邱大街至白沙桥段改建工程北起大厦桥，南至夏邱大街，路线全长3.1公里，路面宽度7米，原路面为2009年夏邱镇政府修建的20厘米水泥混凝土，设计标准低。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资800万元。 | 800 | 300.00 |  | 500.00 |  |  |  | 480.00 |
| 12 | 莱青高速项目 | 莱青高速公路北起莱州东，南至青岛即墨，途径莱州市、平度市，初步方案全长115.5公里（其中莱州境内30.87公里，连接线北苑路东延5公里，主线25.87公里），设互通立交6处（一般服务型互通立交3处，枢纽互通立交3 处；其中在莱州市设置综合立体枢纽立交1处在程郭镇高郭村，服务型互通立交1处在郭家店镇与小莱线相交），估算投资115亿元。为加快莱州至青岛高速公路的进度，2021年计划于青岛方面对接，2021年启动工程预可研、可研、环评等前期立项手续。 | 1000 |  |  | 1000.00 |  |  | 确定路线廊道，积极青岛方面对接，配合青岛方面适时开展工程前期工作。 | 1000.00 |
| 13 | S218三城线莱州绕城段改建工程 | 项目起点位于莱州市东大原村东北的S218三城线上，终点位于杏园村东南与S218相接，线路全长23.752公里。路基宽度26米，采用双向四车道，设计速度为100公里/小时，项目投资估算为11.62亿元。 | 116200 |  |  |  |  | 115660.80 | 完成行业审查，开展工程立项前的各项支持文件的编制。 | 539.20 |
| 合 计 |  |  | 1478436.26 | 950 | 0 | 3550 | 1280236.26 | 193160.8 | 0 | 13695.46 |