| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 工程总投资 | 资金来源 |  |  |  | 2021年工程进度 | 2021年支出计划安排 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上级政策扶持及本级专项资金 | 专项 债券 | 国投公司融资 | 社会 资本 |  |  |  |
| 1 | 已被烟台市水利局列入2021年重点项目 | 莱州市城乡供水一体化项目 | 新建水厂1座，改造水厂3座，铺设管网230公里，完成200个村内管网改造工程等。2021年度规划完成投资34000万元。 | 54200 |  | 20000 |  |  | 全面完成建设任务，全市农村规模化供水达到85%以上。 | 20000 |  |
| 2 |  | 莱州市王河综合治理工程 | 对王河50公里干流实施综合治理，2021年主要工作：做好项目前期设计及招投标工作，开展部分河道清淤及基础建设。2021年度规划完成投资8000万元。 | 19200 | 7680 |  | 11520 |  | 完成项目前期设计及招投标工作，规划开工建设橡胶坝1座，计划完成河道治理8公里。 | 5000 | 以河 养河 |
| 3 |  | 莱州市留驾水库向银海化工园区调水工程 | 建设日处理能力2万吨水厂1座，铺设TPEP防腐钢管28公里。 | 6800 |  | 6800 |  |  | 全面完成项目前期工作，根据银海化工园区项目入驻情况开展水厂配套建设工程。 | 根据项目推进情况进行资金拨付。 |  |
| 4 |  | 莱州市矿坑尾水综合利用工程 | 分步对黄金企业矿坑尾水进行处理，实现达标排放。2021年主要实施中金汇金公司水处理设施建设，督导山东黄金焦家金矿编制矿坑尾水利用规划，规划完成投资5000万元。 | 25000 |  |  |  | 25000 | 完成中金汇金公司水处理设施建设试点，督导山东黄金焦家金矿编制矿坑尾水利用规划。 | 5000 |  |
| 5 | 其他 项目 | 莱州市朱桥河拦蓄工程 | 在朱桥河新建拦河坝，用于拦蓄中金汇金公司金矿尾水，涵养地下水源，改善水环境。2021年度规划完成投资300万元。 | 300 |  |  | 300 |  | 全面完成建设任务。 | 100 |  |
| 6 |  | 莱州市大武官水库除险加固工程 | 对程郭镇大武官水库实施大坝、溢洪道、放水洞等除险加固。2021年度规划完成投资500万元。 | 500 | 500 |  |  |  | 完成项目前期设计及招投标工作，全部完成工程建设。 | 100 |  |
| 合 计 |  |  |  | 106000 | 8180 | 26800 | 11820 | 25000 |  | 30200 |  |

附件