	序号
	项目类型
	项目名称
	主要建设内容
	工程总投资
	资金来源
	2021年工程进度
	2021年支出计划安排
	备 注

	
	
	
	
	
	上级政策扶持及本级专项资金
	专项
债券
	国投公司融资
	社会
资本
	
	
	

	1
	已被烟台市水利局列入2021年重点项目
	莱州市城乡供水一体化项目
	新建水厂1座，改造水厂3座，铺设管网230公里，完成200个村内管网改造工程等。2021年度规划完成投资34000万元。
	54200 
	　
	20000 
	　
	　
	全面完成建设任务，全市农村规模化供水达到85%以上。
	20000 
	

	2
	
	莱州市王河综合治理工程
	对王河50公里干流实施综合治理，2021年主要工作：做好项目前期设计及招投标工作，开展部分河道清淤及基础建设。2021年度规划完成投资8000万元。
	19200 
	7680 
	　
	11520 
	　
	完成项目前期设计及招投标工作，规划开工建设橡胶坝1座，计划完成河道治理8公里。
	5000 
	以河
养河

	3
	
	莱州市留驾水库向银海化工园区调水工程
	建设日处理能力2万吨水厂1座，铺设TPEP防腐钢管28公里。
	6800 
	　
	6800　
	
	　
	全面完成项目前期工作，根据银海化工园区项目入驻情况开展水厂配套建设工程。
	根据项目推进情况进行资金拨付。
	

	4
	
	莱州市矿坑尾水综合利用工程
	分步对黄金企业矿坑尾水进行处理，实现达标排放。2021年主要实施中金汇金公司水处理设施建设，督导山东黄金焦家金矿编制矿坑尾水利用规划，规划完成投资5000万元。
	25000 
	　
	　
	　
	25000 
	完成中金汇金公司水处理设施建设试点，督导山东黄金焦家金矿编制矿坑尾水利用规划。
	5000 
	　

	5
	其他
项目
	莱州市朱桥河拦蓄工程
	在朱桥河新建拦河坝，用于拦蓄中金汇金公司金矿尾水，涵养地下水源，改善水环境。2021年度规划完成投资300万元。
	300 
	　
	　
	300 
	　
	全面完成建设任务。
	100 
	　

	6
	
	莱州市大武官水库除险加固工程
	对程郭镇大武官水库实施大坝、溢洪道、放水洞等除险加固。2021年度规划完成投资500万元。
	500 
	500
	　
	　
	　
	完成项目前期设计及招投标工作，全部完成工程建设。
	100 
	　

	合       计
	106000 
	8180 
	26800 
	11820 
	25000 
	　
	30200 
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